Genomförandeplan

Ommålning av Gråkullevägen våren/sommaren 2026.

Entreprenör: Bygg och Måleritjänst i Uddevalla AB

Omfattning:

- Tvättning av hela fastigheten.

- Utbyte av dåligt trä.

- Två strykningar (Jotun Demidekk Performance, gul).

- Två strykningar på ”nedsidans” ljusgrå eternitskivor.

- Två strykningar på svarta detaljer, gamla soprummen och stuprör.

Startdatum: Tisdag 7/4-2026

Vi kommer att starta med länga A

Beräknad tidsåtgång är 3 veckor per rad (detta kan behöva justeras då målning är väderberoende).

Semesteruppehåll: 20/7-2/8

Fastighetsägarens ansvar/åtgärder inför tvättning och målning:

- Montera ner så mycket detaljer som möjligt från fasaden.

- Tag bort möbler och material från altanen. Rullställning kommer att användas!

- Entreprenören önskar använda vatten från fastigheten (vattenutkast på altan) för tvättning.

- El kommer att hämtas från garagelängan.

- Inglasade balkonger, där uterum finns monterade på bottenplan, kan behöva beträdas inifrån fastigheten!

Mvh

Styrelsen

OBS!

Ett trevligt bemötande är alltid ett plus

DS!